**Отчет по исполнению Реестра наказов**

**избирателей депутатам Совета депутатов муниципального образования**

**«Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»**

**По состоянию на 01.01.2025 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Избирательный округ №** | **Населенный**  **пункт** | **Наказы избирателей** | **Планируемая дата реализации** | **Сумма затрат т.р.** | **Источник финансирования** | **Отметка об исполнении** | **Примечание, причина не**  **выполнения наказа** |
| **Нечкинский**  **№ 1** | с. Нечкино | Обустройство искусственных неровностей (лежащие полицейские) по ул. Рабочая, Юбилейная | 2022-2026 | 120 | РФ, УР, МО | частично | 2022 год-ул. Рабочая |
|  | с. Нечкино | Ремонт дорог улицы Рабочая, Красная | 2022-2026 | 12300 | РФ, УР, МО | выполнено | 2022 год-ул. Рабочая -360 м;  въезд в с. Нечкино-460 м |
|  | с. Нечкино | Проектирование, строительство очистных сооружений | ПИР 2026 г. |  |  |  |  |
|  | с. Нечкино | Установка банкомата с. Нечкино (ПАО Сбербанк России) |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Нечкино | Промывка скважин массив Овчарник | 2022 г. |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Юриха | Покраска водонаборных башен | 2023г. |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Лагуново | Обустройство искусственных неровностей «лежачий полицейский» по ул. Школьная | 2022-2026 |  |  | Не выполнено | Обустраивается на твердом покрытии.  Асфальт и бетон. |
|  | д.Дикуши | Установка спортивно-игрового оборудования | Участие в ИБ  2023-2025 | 200 000 |  |  |  |
|  | д.Дикуши | Ремонт дорожного полотна по улице Поселковая и Центральная | Щебенение  2022-2026 |  |  |  | выполнено в 2023г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Девятовский**  **№ 2** | д.Девятово | Ремонт дороги по улице Полевой  (асфальтирование дорожного полотна) | 2022-2026г.г. | 2 000 000 |  | Выполнено |  |
|  | д.Девятово | Установка вышки сотовой связи | 2022 г |  |  | Выполнено |  |
|  | д.Девятово | Ремонт школьного стадиона  (асфальтирование беговой дорожки) | 2025 г. | 1 200 000 |  |  |  |
|  | д.Девятово | Ремонт дороги улицы Азина, Советская | Щебенение дорожного полотна  2022-2026 | 2260 |  |  | Ремонт асфальтового  покрытия по ул. Советская  200 м. |
|  | д.Дулесово | Установка 2 х водонапорных башен | 2023-2025 |  |  | Выполнено | Башня приобретена, установка в 2024 году |
|  | д.Дулесово | Ремонт внутрипоселковых дорог (грейдерование, отсыпка) по улицам Советская, Школьная, Трактовая. | 2022-2026 | 338 |  | Выполнено |  |
|  | д. Дулесово | Строительство детских площадок | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | Выполнено |  |
|  | с.Яромаска | Ремонт внутрипоселковых дорог улиц Камская, Мира, 1,2 Дачные. | 2022-2026 |  |  | Выполнено | ремонт в 2023г. |
|  | с.Яромаска | Ремонт дороги от трассы  Сарапул – Воткинск до с. Яромаска | 2022 | 23300 |  | выполнено | 2022 год-ремонт 1600 м |
|  | с.Яромаска | Строительство детских площадок | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | нет | Разработка проекта запланирована на конец 2023 |
|  | д. Макшаки | Восстановление пожарного водоема | 2024 г. |  |  | Выполнено частично | Установлено ВЗУ на сетях водопровода |
|  | д.Макшаки | Ремонт внутрипоселковой дороги по улице Зелёная (200 м). | 2022-2026 |  |  | Выполнено | выполнено в 2023г. |
|  | д.Смолино | Ремонт дороги по ул. Переулок Дачный | 2022-2026 |  |  | нет |  |
|  | с. Октябрьский | Ремонт (утепление) водопровода | Выполнено в  2021 г. |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Октябрьский | Установка вышки сотовой связи. | 2022 г. |  |  | Исполнено |  |
|  | с. Октябрьский | Ремонт дороги на кладбище | 2022-2023 |  |  | Не исполнено |  |
|  | с. Октябрьский | Очистка пруда | 2022-2023 г. |  |  | Выполнено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уральский**  **№ 3** | с.Уральский | Капитальное строительство системы водоотведения и очистных сооружений Оборудование детских площадок  парковая зона, ул.Садовая 1-5 | ПИР 2022 г |  |  | выполнено частично | в работе в 2025 году |
|  | с.Уральский | Ремонт дорог, щебенение улиц: Сосновая, Советская д.23 до д.106, проулок от ул.Советская д.76 до .ул.Набережная д.2, ул.Южная д.12 до ул.Южная д.35, ул.Южная д.35 до ул.Лесная д.46, ул.1-я Полевая д.1 до ул.3-я Полевая д.1, переул. Западный д.10а до ул.Южная | 2022-2026 | 720 |  | Выполнено частично | ремонт в 2023 г. |
|  | с.Уральский,  с.Паркачево,  д.Нижний Бугрыш, | газификация | 2024 г. |  |  | Выполнено | выполнено в 2023 г. |
|  | с.Уральский | Оборудование детских площадок  ул.Садовая 1-5, ул.Советская 18-20 | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Оборудование спортивных площадок парковая зона, ул.Садовая 1-5, Советская 18-20 | Участие в ИБ  2023-2024 |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Строительство стадиона ул.Советская 4в | 2025 г. |  |  | Не исполнено | Готова сметная документация, межевание земельного участка |
|  | с.Уральский | Капитальный ремонт спортзала (оштукатуривание и окрас стен в большом зале, замена пола в малом зале) ул.Соскова 1а | 2024 |  |  | Не выполнено |  |
|  | с.Уральский | Замена окон в СКЦ (4 шт.) ул.Соскова 1 |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | с.Уральский | Чистовая отделка помещения библиотеки СКЦ (потолок, пол, стены) |  |  |  | Выполнено | 2023г. |
|  | с.Уральский | Ремонт школы (ремонт потолка актового зала) |  |  |  | Выполнено частично | частично выполнено |
|  | с.Уральский | Ремонт школы (ремонт системы теплоснабжения ) |  |  |  | Выполнено |  |
|  | с.Уральский | Асфальтировние территории школы | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Ремонт фасада здания школы |  |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Устройство ограждения территории школы |  |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Устройство ограждения территории детского сада |  |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Благоустройство территории детского сада (строительство террас на участках, оборудование спортивной площадки, озеленение) | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Ремонт и асфальтирование дороги  от ул.Сосновая 2в до ул.Садовая 2 | 2022-2026 |  |  | Выполнено частично | выполнено частично |
|  | с.Уральский | Ремонт здания администрации |  |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Уральский | Оборудование остановки на трассе Ижевск-Сарапул | 2022 г.  Обращение в Миндортранс УР |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Петровка | Ремонт и щебенение дороги  ул.Набережная д.1 до д.13 | 2022-2026 |  |  | Выполнено ½ |  |
|  | д.Петровка | Установка уличного освещения  ул.Набережная д.1 до д.13 | 2023-2025 |  |  | Выполнено |  |
|  | д.Первомайский | Грейдирование дорог  ул.Ленина, ул.Полевая, ул.Степная | 2022-2026 |  |  | Выполнено | выполнено в 2023г. |
|  | д.Елькино | Грейдирование дороги ул.Северная | (2022-2026 |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Нижний Бугрыш | Ремонт и щебенение дорог  ул.Станционная, ул.Школьная | 2022-2026 |  |  | Выполнено | выполнено в 2023г. |
|  | д.Нижний Бугрыш | Оборудование спортивной площадки и хоккейной коробки | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Ожгихино | Бурение скважины и разводка водопровода ул.Восточная, ул.Западная |  |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Паркачево | Ремонт мостов ул.Мира, ул.Зеленая | ПИР 2024 |  |  | Выполнено частично | Отремонтирован 1 мост, 2 в 2024 году, частично выполнено |
|  | с.Паркачево, д.Первомайский, д.Нижний Бугрыш | Обеспечение жителей сотовой связью, сетью Интернет | 2022г.  Заявка - обращение |  |  | Не исполнено |  |
|  | с.Паркачево | Грейдирование дорог ул.Мира, ул.Зеленая | 2022-2026 | 20 |  | Выполнено | 2022 год |
|  | д.Верхний Бугрыш | Грейдирование и щебенение дорог ул.Кузнечная, ул.Путейская | 2022-2026 |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Верхний Бугрыш | Установка уличного освещения ул.Кузнечная, ул.Путейская | 2025 |  |  | Не исполнено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Шевыряловский**  **№4** | с. Шевырялово | Догазификация |  |  |  | Выполнено | выполнено |
|  | с. Шевырялово | Ремонт дорог по улицам Советской, Набережной, Первомайской, Пролетарской, Зеленой в северной части села | 2022-2026 |  |  | 2022 год ремонт дороги не было |  |
|  | с. Шевырялово | Устройство освещения улицы Памяти Земляков | 2024-2026 |  |  | нет | Автодорога Сарапул-Верхний Бугрыш |
|  | с. Шевырялово | Капитальный ремонт школы | 2023 |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Шевырялово | Строительство тротуаров по улицам Памяти Земляков, Советская, Красноармейская, Первомайская | 2022  КГС проект |  |  | нет |  |
|  | с. Шевырялово | Водопровод по улицам Новой и Дальней | Пир 2022 |  |  | нет | ПИР в программе по развитию коммунальной инфаструктуры |
|  | с. Шевырялово | Строительство очистных сооружений для жидких коммунальных отходов |  |  |  | нет | ннетужен проект |
|  | с. Шевырялово | Строительство стадиона | 2023 |  |  |  | ПИР |
|  | с. Шевырялово | Ремонт дороги и устройство освещения в верхней части улицы Строителей в (вновь застраиваемые земельные участки). | 2022-2026 |  |  | нет |  |
|  | с. Шевырялово | Продление автобусного маршрута до ул. Дальней | 2022 Обращение в Миндортранс УР |  |  | нет | Необходимо обустройство автобусной остановки |
|  | Отуниха | Уличное освещение по ул. Полевой, Лесной | 2025-2026 |  |  | нет |  |
|  | Отуниха | Ремонт пешеходного моста через р. Петровка | 2024-2025 |  |  | нет | План на 2023 год |
|  | Отуниха | Строительство водопровода |  |  |  | нет | выполнено 2023г. |
|  | Антипино | Отсыпка дороги по пер. Речной |  |  |  | нет |  |
|  | Антипино | Строительство водопровода | 2026 |  |  | нет |  |
|  | д.Петровка, д.Елькино, д.Первомайский, д.Ожгихино | Газификация | 2024 |  |  | выполнено частично | выполнено 2023г. Елькино, Первомайский |
|  | д. Пастухово | Ремонт улиц: Южная, Весенняя, Вишнёвая, Майская, Садовая, Дальняя, Уральская, Земляничная, Полевая, Энтузиастов, пер. Дальний, Садовый, Кленовый, Короткий, Тихий | 2022-2026 |  |  | Выполнено | выполнено |
|  | д. Пастухово | Организация уличного освещения по ул. Полевая, Южная, Полевая, Энтузиастов, Майская, Садовая, Дальняя, Вишнёвая, Земляничная, Уральская, Весенняя, Янтарная, пер. Садовый, пер. Дальний, Тихий, Кленовый, Короткий | 2022-2024 | 520 | МО |  | Антузиастов 200м. |
|  | д. Пастухово | Обустройство контейнерных площадок сбора ТКО | 2023 |  |  | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кигбаевский**  **№ 5** | с.Кигбаево | Строительство ГТС (пруд) | ПИР 2023 |  |  | выполнено частично | расчищено дно пруда |
|  | с.Кигбаево | Капитальный ремонт амбулатории | 2023 |  |  | выполнено | построено в 2024г. |
|  | с.Кигбаево | Строительство стадиона | 2023 |  |  | нет |  |
|  | с.Кигбаево | Строительство пешеходного перехода через р.Кигбаиха, вдоль автомобильного переезда и его освещение. | 2023-2024 |  |  | Мост сделан в 2022, освещение в 2023 |  |
|  | с.Кигбаево | Детская площадка по ул.Совхозная,55 (старый памятник участникам ВОВ) | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | нет |  |
|  | с.Кигбаево | Ремонт и строительство пешеходной дорожки ул.Советская 1000метров |  |  |  | нет |  |
|  | с.Кигбаево | Ремонт грунтовых дорог щебнем ул.Заречная, ул.Мичурина, ул.Советская всего 1500метров. | 2022-2026 |  |  | нет | Ремонт ул.Советская –Мичурина |
|  | с.Кигбаево | Капитальный ремонт центральной площади | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | 2022 ремонт 218 кв.м. | выполнено 2023г. |
|  | д.Рябиновка | Строительство водопровода по ул.Набережная протяженностью 1200м. | ПИР 2023 |  |  | нет |  |
|  | д.Глухово | Прокладка уличного освещения ул.Мещанская, ул.Барановская, ул.Речная, ул.Набережная всего 600 метров | 2025-2026 |  |  | нет |  |
|  | д.Глухово | Ремонт грунтовых дорог щебнем ул.Мещанская, ул.Барановская, Набережная, ул.Луговая всего 1200метров | 2022-2026 |  |  | нет |  |
|  | д.Митрошино | Проектирование реконструкции водонапорной башни и уличных сетей водоснабжения 1700метров | ПИР 2026 |  |  | нет |  |
|  | д..Сергеево | Ремонт грунтовых дорог щебнем ул,Труда, ул.Набережная 1400метров | 2022-2026 | 596,586 | УР, МО, жители |  | 2022 год ул. Труда 401 м (ИБ) |
|  | с. Выезд | Замена водопроводных сетей по ул. Азина (600м), ул. Центральная (900м.),ул. Труда(900м). |  |  |  | нет |  |
|  | с. Выезд | Асфальтирование дорог по ул. Азина (600м), ул. Центральная (900м),ул. Труда (500м). | 2022-2026 |  |  | нет |  |
|  | с. Выезд | Защебенить ул. Труда (400м). | 2022-2026 |  |  | нет |  |
|  | с. Выезд | Защебенить дорогу на кладбище (150м). | 2022-2025 |  |  | нет |  |
|  | с. Выезд | Газификация | 2024 |  |  | выполнено | выполнено 2023г.идет приемка |
|  | с. Выезд | Устройство вышки сотовой связи | 2023 |  |  | выполнено | выполнено 2023г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Шадринский**  **№ 6** | д.Шадрино | Асфальтирование ул.Советская, ул.Молодежная, ул.Нагорная (Кюветы) Щебенение: ул.Заречная, Садовая, Школьная, Полевая, пер.Дорожный, Труда, Первомайская. Кюветы | 2022-2026 | 16768 | УР, МО | Выполнено | выполнено 2023 г. ул.Советская |
|  | д.Шадрино | Монтаж уличного освещения  ул.Нагорная 21 -30 | 2024-2026 |  |  |  | План 2024-2026 г.г. |
|  | д.Шадрино | Строительство спортивной площадки | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | Спортивная площадка Варкаут построена в школе на средства выделенные депутату ГОССОВЕТА УР Коробейникова А.Г. в 2022 г. |  |
|  | д.Шадрино | Замена окон в школе |  |  |  | Выполнено | 2023 год ,замена 4 окна |
|  | д.Шадрино | Ремонт пешеходной зоны в школьном дворе | 2022  Участие в ИБ |  |  | Пешеходная зона в Шадринской школе отремонтирована в 2022 году (замена асфальта на брусчатку) |  |
|  | д.Шадрино | Ремонт водопроводных сетей | 2024 |  |  |  | План 2024 |
|  | д.Пентеги | Монтаж уличного освещения ул. Дачная | 2024-2026 |  |  |  | План 2024-2026 г.г. |
|  | д.Пентеги | Щебенение дорог ул. Клубная, ул.Нижняя, ул.Зеленая, Дачная, часть ул.Школьная | 2022-2026 |  |  | Выполнено частично | Ремонт ул.Клубная 2023год |
|  | д.Пентеги | Провести водопровод ул.Школьная, ул.Клубная, ул.Зеленая, ул.Дачная, ул.Нижняя, Лесная | ПИР 2024 |  |  |  | План 2024 |
|  | д.Пентеги | Проектирование газификации д.Пентеги |  |  |  |  |  |
|  | д.Пентеги | Провести интернет | 2022  Обращение в Мин. коммуникации и связи УР |  |  |  |  |
|  | д. Юрино | Капитальный ремонт бывшей школы – интернат (под музей) по ул. Советская д.3 | 2022 |  |  | нет |  |
|  | д. Юрино | Обустройство разворотной площадки школьного маршрута у школы на ул. Советская д.1 |  |  |  | Выполнено | 2023г. |
|  | д. Юрино | Обустройство зоны отдыха на пустыре по ул. Советская | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | нет |  |
|  | д. Юрино | Защебенить дорогу на кладбище (200м). | 2022-2026 |  |  | нет |  |
|  | д. Юрино | Строительство тротуаров по ул. Советская 400м. | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | нет |  |
|  | д. Юрино | Провести монтажные работы по уличному освещению ул. Полевая | 2023-2026 |  |  | нет |  |
|  | д. Юрино | Установка автобусного павильона по ул. Советская д.1 |  |  |  | Выполнено | Выполнено 2023г. |
|  | д. Юрино | Приобретение детской игровой площадки | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | нет |  |
|  | д. Юрино | Приобретение спортивной площадки | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | нет |  |
|  | д. Юрино | Замена водопроводных сетей по ул. Уральская (1200м), ул. Зеленая (1200м), ул. Октябрьская (400м), ул. Советская (800м),ул. Коммунальная (1100м). | 2024-2025 |  |  | нет |  |
|  | д. Степной | устройство ограждения кладбища | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | В 2023 году не выполнено | Инициатива жителей не поступала |
|  | д. Оленье Болото | устройство ограждения кладбища | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | В 2023 году не выполнено | Инициатива жителей не поступала |
|  | д. Оленье Болото | устройство дороги на кладбище | 2022-2026 |  |  | Не выполнено | Не наши полномочия |
|  | д. Оленье Болото | Ремонт части дороги на въезде в д.Оленье Болото (мост); | 2022-2026 | 22000 | РФ, УР, МО |  | Сторговано на 2023  год(БКД) |
|  | д. Оленье Болото | Ремонт плотины на ул. Пушкинской | 2022-2025 |  |  | Выполнено | выполнено в 2023г. |
|  | д. Оленье Болото | Ремонт входной группы МБОУ НОШ д. Оленье Болото |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Оленье Болото | Ремонт крыши МБОУ НОШ |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Оленье Болото | Ремонт входной группы ДК Оленье Болото |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Оленье Болото | Приобретение и установка зрительных кресел в ДК |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Оленье Болото | Возобновление автобусного маршрута в д. Оленье Болото; | 2022 |  |  | Выполнено | с 01.10.2023 автобус Сигаево-Тарасово |
|  | д. Лысово | Ремонт части дорожного полотна ул. Заречная-100 м(отсыпка щебнем) | 2022-2026 |  |  | Выполнено |  |
| **Мостовинский**  **№ 7** | с. Мостовое | Установка новой, мощной водонапорной башни | 2023 |  |  | Выполнено | Выполнено 2023г. |
|  | с. Мостовое | Ремонт дорожного полотна по ул. Советская-1900 м | 2022-2026 |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Ремонт дорожного полотна по ул. Молодежная -1400 м | 2022-2026 |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Ремонт участка дорожного полотна по ул. Ленина-Красная -1000 м(от ул. Платова до дома № 1 ул. Красная) | 2022-2026 |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Мостовое | благоустройство стадиона: асфальтовое покрытие беговой дорожки-200 м(800 кв м) | ПИР 2022 | 508,3 |  | Выполнено | Выполнены ПиР |
|  | с. Мостовое | Устройство ограждения территории Мостовинской СОШ | строительство |  |  | Выполнено | выполнено |
|  | с. Мостовое | Устройство ограждения территории МБОУ НОШ с. Мостовое | 2022  Участие в ИБ |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Мостовое | ремонт веранды(балкона) МБОУ НОШ с. Мостовое |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Ремонт входной группы МБОУ НОШ с. Мостовое |  |  |  | Не выполнено | Подготовка ПСД |
|  | с. Мостовое | Замена окон в МБОУ НОШ с. Мостовое |  |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Замена окон в СКЦ с. Мостовое |  |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Устройство пешеходной дорожки по ул. Платова-1000 м | КГС 2023 |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Устройство уличного освещения по ул. Платова | 2024-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Ремонт входной группы, крыльца ФАП с. Мостовое |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Благоустройство территории ФАПа(устройство пешеходной дорожки) | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Ремонт фасада Храма, установка уличного освещения храма, ремонт прилегающей территории к храму(ремонт дорожного полотна) |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Ямочный ремонт улицы Гагарина | 2022-2026 |  |  | Выполнено | заключен контракт |
|  | с. Мостовое | Ремонт ГТС | 2023  Экспертиза, ПИР |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Отсыпка дорожного полотна по ул. Чапаева(от ул. Ленина до мостика) | 2022-2026 |  |  | Выполнено |  |
|  | с. Мостовое | Устройство мягкого покрытия спортивной площадка(варкаута)на стадионе | 2023 |  |  | Выполнено |  |
|  | д. Заборье | Ремонт части дорожного полотна ул. Лесная-100 м | 2022-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Соколовка | Ремонт внутрипоселковых дорог (обсыпка, ГТС) ул.Садовая, Дружбы. Ямочный ремонт улицы Мира дер.Соколовка | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | д. Соколовка | Замена окон в Соколовской ООШ |  |  |  |  |  |
|  | д. Соколовка | Строительство сквера с памятником дер.Соколовка | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тарасовский**  **№ 8** | с.Тарасово | Строительство стадиона село Тарасово | 2025 |  |  |  |  |
|  | с.Тарасово | Капитальный ремонт асфальтового покрытия по ул.Трактовой от ул.Советской до ул. 8 Марта с.Тарасово | 2022-2026 |  |  | Выполнено частично | БКАД не 2025г. |
|  | с.Тарасово | Строительство пешеходных дорожек от улицы Школьной до улицы Степной с.Тарасово |  | 476,47 |  | Выполнено | 2022 год(КГС)220 м |
|  | с.Тарасово | Замена окон в Тарасовской ООШ | 2022 |  |  | + | Выполнен капитальный ремонт |
|  | с.Тарасово | Ремонт кровли детского сада |  |  |  |  | 2023 год |
|  | с. Мазунино | Газификация | ПИР 2023 |  |  | Выполнено | выполнено |
|  | с. Мазунино | Сокращение СЗЗ сибироязвенного захоронения | 2022-2023 |  |  | Выполнено | то что зависило от нас – сделано |
|  | с. Мазунино | Ремонт улиц Советская, Школьная, Ленина | 2022-2026 |  |  | Выполнено частично | ул.Советская -ул. Школьная в 2023г. |
|  | с. Мазунино | Замена водонапорной башни | 2022 |  |  | Выполнено | Выполнено 2023 г. |
|  | с. Мазунино | Спил деревьев по ул. Пролетарская, 15 – 1 дерево; ул. Советская, 55 – 1 дерево; ул. Красноармейская, 38 – 1 дерево |  |  |  |  | спил обещали произвести нефтянники |
|  | с. Мазунино | Ремонт ДК |  |  |  | Выполнено | 2023г. |
|  | с. Мазунино | Ремонт стадиона | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | Выполнено частично | Построена площадка на территории школы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мазунинский**  **№ 9** | д.Усть-Сарапулка | Капитальный ремонт водопровода и канализационных сетей д.Усть-Сарапулка с установкой дополнительной водонапорной башни | ПИР 2024  Включить в проект КРСТ |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Усть-Сарапулка | Капитальный ремонт СДК д.Усть-Сарапулка (крыльцо, входная группа, фойе, зрительный д.Усть-Сарапулка 9зал, танцевальный зал, подсобные помещения) | 2023 |  |  | Выполнено | 2023 год ремонт на сумму 1450 тыс.р |
|  | д.Усть-Сарапулка | Завершение работ по ликвидации или сокращению охранной зоны сибире-язвенных захоронений |  |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Усть-Сарапулка | Строительство тротуаров: ул. Труда, Заречная, переход через плотину, Вечтомова. Камская | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Усть-Сарапулка | Замена кровли детский сад д.Усть-Сарапулка и ремонт отмоски здания |  |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Усть-Сарапулка | Завершить газификацию по улицам Труда, Заречная, Нагорная, Западная,  Газификация вновь образованных массивов по ул. Александровская, Изумрудная, Школьная, Лубянская | 2022 |  |  | Исполнено в рамках догазификации |  |
|  | д.Усть-Сарапулка | Капитальный ремонт стадиона у школы. | 2025 |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Непряха | Завершение установки водонапорной башни. | 2022 |  |  | Выполнено |  |
|  | д.Непряха | Монтаж водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
|  | д.Непряха | Текущий ремонт дороги от перекрестка ул. Садовая, ул. Дачная, в сторону турбазы «Чайка» (200м.) | 2023 |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Непряха | Строительство тротуаров ул. Садовая, Луговая | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | Не исполнено |  |
|  | д.Лубянки | Завершение работ по ликвидации или сокращению охранной зоны сибире-язвенных захоронений |  |  |  |  |  |
|  | д.Лубянки | Газификация д.Лубянки | СЗЗ сибиреязв.скотомогильника |  |  |  | ПИР 2024г. |
|  | с. Сигаево | Щебенение дорог массив Нагорный, квартал 3,4: ул. 75 лет Победы, Уральская, Свободы, 50 лет Победы, | 2022-2026 | 5900 |  | Выполнено частично | В 2022 году защебенено 600 м. - ул 75 лет Победы ; 237 м.- ул. Уральская. Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
|  | с. Сигаево | Ремонт дорожного полотна и тротуаров массив Молодежный: ул. Юбилейная, Екатерининская, Молодежная | 2022-2025 КГС | 1080 |  | Выполнено | Контракт ул.Екатерининская 2024 г. |
|  | с. Сигаево | Строительство дорог и водопровода Мыльники1,2: ул. Янтарная, Малахитовая, Изумрудная, Жемчужная |  | 2400 |  | Выполнено | В 2022 году оборудованы въезды в массив Мыльники -2 170 м, ул. Янтарная 220 м;  ул. Малахитовая  110 м |
| **Трудовой**  **№ 10** | с. Сигаево | Ремонт дорожного полотна 40 лет Победы | 2022-2026 |  |  | Выполнено | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |
|  | с. Сигаево | Ремонт системы отопления 40 лет Победы |  |  |  | Выполнено | Выполнено |
|  | с. Сигаево | Строительство детской площадки и парковки ул.Трудовая | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | выполнено | 1..По площадке формируется пакет документов в рамках ИБ. В случае победы в конкурсе-реализация в 2023 г. |
|  | с. Сигаево | Установить детские игровые площадки по ул.Лермонтова 19 | Участие в ИБ  2023-2024 |  |  | Не выполнено | Формируется земельный участок для подачи заявки в ИБ в 2024 г. |
|  | с. Сигаево | Строительство пешеходной дорожки переулок Трудовой от МКД №104 | КГС |  |  | выполнено | Запланировано включение в муниципальную программу на 2025 г. |
| **Береговой**  **№ 11** | с. Сигаево | Строительство тротуаров ул.Советская | 2023-2024  КГС |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Сигаево | Организовать автобусное сообщение до вновь построенного детского сада, до д/м Мыльники | 2022 |  |  | выполнено частично | Маршрут 379 был запущен в тестовом режиме, в настоящее время не функционирует |
|  | д.Костино | Щебенение дорожного полотна от детского сада до медпункта, | 2022-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Костино | Строительство тротуаров ул. Мира | 2023  КГС |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Костино | Ремонт дорожного полотна ул. Солнечная, Полевая | 2022-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Костино | Укладка водопропускной трубы по ул.Новая, |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Костино | Организация дренажа ул.Набережная |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Костино | Строительство спортивной площадки | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Костино | Организация разворотной площадки перед детским садом |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Костино | Оформление в собственность с дальнейшей реконструкцией канализационной сети от жилых домов с ул.Новая и ул.Полевая (сети бесхозные) |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.м. Сыропятово | Установка павильона на автобусной остановке | 2023 |  |  | выполнено |  |
|  | д.м. Сыропятово | Монтаж уличного освещения д.м.Сыропятово | 2025-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Борисово | организовать автобусное сообщение до деревни Борисово |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Борисово | -газификация | ПИР 2025 |  |  | выполнено | ПИР 2025г. |
|  | д. Борисово | - щебенеиие дороги ул.Сигаевская | 2022-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д. Борисово | организация уличного освещения ул.Сигаевская | 2025-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Мыльники,  д.м. Мыльники | Организация автобусного сообщения | 2022 |  |  | Выполнено | Школьный маршрут организован с 12.01.2023 г. |
|  | д.Мыльники,  д.м. Мыльники | Газификация | 2023 |  |  | выполнено | выполнено 2023г. |
|  | д.Мыльники,  д.м. Мыльники | - ремонт дорожного полотна и строительство тротуаров д. Мыльники, д/м Мыльники | 2025-2026  КГС |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Мыльники,  д.м. Мыльники | Строительство сетей водоснабжения |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Мыльники,  д.м. Мыльники | Организация искусственного противопожарного источника водоснабжения |  |  |  | Не выполнено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Центральный**  **№ 12** | с. Сигаево | Ремонт дорожного полотна и тротуаров п.Солнечный | 2022-2025  КГС |  |  | Не выполнено | Замена центрального водовода 2023 г. |
|  | с. Сигаево | Ремонт дороги ул. Зевахина | 2022-2026 |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Сигаево | Строительство детской площадки ул. Советская 110 | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Сигаево | Создание доступной среды ул.Советская 148 | Участие в ИБ  2023-2025 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Юшково | замена водопропускной трубы под дорогой от противопожарного водоема | 2023 |  |  | Не выполнено |  |
|  | д.Юшково | организация уличного освещения | 2023-2025 |  |  | Не выполнено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Северный**  **№ 13** | с. Северный | Обустройство контейнерных площадок сбора ТКО  ул. 8-е Марта, д. 6, ул. Октябрьская, д. 9, ул. Октябрьская, д. 33 | Участие в ИБ  2023-2026 |  |  | выполнено частично |  |
|  | с. Северный | Грейдирование и щебенение/асфальтирование улиц: Октябрьская (съезд с автомобильной дороги до  ул. Октябрьская, д. 29 б, Лесная | 2022-2026 |  |  | Грейдирование ул. Октябрьская (съезд с автомобильной дороги до  ул. Октябрьская, д. 29 б | ямочный ремонт 2023г. |
|  | с. Северный | Решение вопроса о передаче на баланс МО «Город Сарапул» ул. Лесная, так как данная улица и дома, расположенные на улице территориально относятся к МО «Город Сарапул» |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | с. Северный | Организация опиливания/спила деревьев, вывоза деревьев, веток, окашивание |  |  |  | Частично был организован вывоз веток, окашивание | Окашивание территории проводилось несвоевременно, спиливание деревьев организованно не было |